同政发〔2018〕28号

同江市人民政府

关于印发同江市湿地问题整改

工作实施方案的通知

各有关乡（镇）政府，市政府直属各有关单位：

《同江市湿地问题整改工作实施方案》已经二〇一八年五月十五日市政府第二十次常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

同江市人民政府

2018年5月18日

同江市湿地问题整改工作实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院加快推进生态文明建设重大战略部署，根据《黑龙江省自然保护区监督检查专项行动问题整改总体方案》和《佳木斯市自然保护区监督检查专项行动问题整改工作方案》文件精神和省、市巡查组初步反馈意见，结合我市工作实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，贯彻落实省第十二次党代会关于生态文明建设的总体决策部署，进一步增强“四个意识”，牢固树立新发展理念，尊重历史、尊重自然，坚守生态红线，进一步健全完善湿地保护长效管理机制，依法依规做好湿地有序恢复工作。

二、工作目标

根据省林业规划设计院提供的数据及地理坐标，与省林业厅卫星航拍进行对比、现场核实、确认，我市实际湿地面积减少508.82公顷。对2016年以后湿地斑块要立即恢复，2016年以前的湿地斑块要制定整改方案，确保在2020年全部恢复。对误判的湿地斑块提出申请排除佐证，并按时限要求上报佳木斯市环境保护督察整改工作领导小组和佳木斯市林业局。

三、工作任务

（一）完成三江口湿地公园湿地问题整改。三江口湿地公园湿地面积减少0.54公顷、1个湿地斑块。经现场核查，为园林处2010年初建设的温室大棚、生产用房和库房，自2011年批准为湿地公园后，已将基地内苗木陆续移植迁出，原有建筑物闲置。三江口湿地公园管理中心负责对公园内斑块建筑物进行拆除，在2018年6月底前完成湿地问题整改。

（二）完成八岔岛国家级自然保护区湿地问题整改。八岔岛国家级自然保护区湿地面积减少191.57公顷、34个湿地斑块。其中，通过卫星准确识别的面积为156.23公顷，未识别面积26.74公顷，共涉及红灯岛、八岔岛、雪那洪岛和青鳇鱼通岛4个岛屿，八岔岛保护区管理局要在2020年底前完成八岔岛国家级自然保护区湿地问题整改。

（三）完成其他湿地问题整改。其他湿地面积减少316.71公顷、14个湿地斑块，分别位于街津口林场、鸭北林场、良种场、畜牧场、乐业镇、向阳镇，已核查出湿地面积减少的具体原因、现状和点位确认，该14个湿地斑块全部为2016年以前减少的湿地。由林业局联合农业局、畜牧局、向阳镇、乐业镇对14个斑块制定整改方案，确保2020年底前全部完成整改。同时，由林业局牵头，银川乡政府、金川乡政府、八岔乡政府以及国土、渔政、畜牧等部门配合三江湿地保护区管理局做好相关湿地问题整改工作。

四、保障措施

（一）加强组织领导。市环境保护督查整改领导小组，要加大整改问题督查力度，推动整改工作取得实效。各湿地减少问题整改的牵头部门，要及时向行业主管领导汇报，共同研究解决整改问题中的难点，要制定整改方案，肩负起整改的责任，按照时限要求完成任务。各乡（镇）政府及相关部门和各执法部门要进一步落实监管责任，各乡（镇）政府要全面落实属地责任，严肃惩治非法开垦破坏湿地、草原行为，切实守住生态环境红线。各单位湿地问题整改方案务必于6月15日前，市环境保护督查整改领导小组办公室（市环保局）。

（二）健全工作制度。充分发挥国家退耕还湿生态补偿优惠政策导向作用，加大退耕还湿力度。由市林业局牵头，各乡（镇）政府、八岔岛保护区管理局、三江口湿地公园管理中心等部门要落实责任，齐抓共管，深入开展打击破坏湿地资源专项执法行动，并建立长效联动管控机制，切实提高执法监管水平，确保我市湿地保护修复方案中确定的湿地面积只增不减。

（三）强化追责问责。依法依规督察、督办湿地问题整改工作，落实“党政同责、一岗双责”制度要求，对问题整改不作为、慢作为、乱作为和推诿扯皮、敷衍塞责、弄虚作假的，明晰责任，严肃追责。

（四）加大與论宣传。各相关部门要充分运用报刊、电视广播、网络媒体等平台，大力宣传整改工作典型案例和经验做法，并尽快复制推广，及时曝光督察重点问题整改、查处和违法违纪责任追究情况，加强與情应对和與论引导，为我市湿地问题整改工作营造良好氛围。

同江市人民政府办公室　　　          2018年5月18日印发