同政办规〔2018〕23号

同江市人民政府办公室

关于印发同江市城市道路交通文明畅通提升

三年行动计划（2018—2020年）的通知

各乡（镇）政府，市政府直属各有关单位：

《同江市城市道路交通文明畅通提升三年行动计划（2018—2020年）》已经市政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

同江市人民政府办公室

2018年12月3日

同江市城市道路交通文明畅通提升

三年行动计划（2018—2020年）

为深入贯彻落实《公安部 中央文明办 住房城乡建设部 交通运输部关于印发城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017—2020）的通知》（公通字〔2017〕16号）、《中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（黑发〔2017〕5号）、《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省城市道路交通文明畅通提升三年行动计划（2018—2020年）的通知》（黑政办规〔2018〕43号）、《佳木斯市人民政府办公室关于印发佳木斯市城市道路交通文明畅通提升三年行动计划（2018—2020年）的通知》（佳政办规〔2018〕31号）文件精神，有效治理交通拥堵、出行难、停车难等“城市病”，切实提升我市城市道路交通治理能力现代化水平，结合我市实际，制定本计划。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记关于城市管理的系列重要指示精神及中央城市工作会议精神，围绕全面建成小康社会总体目标，以统筹规划建设城市综合交通体系为重点，不断加大交通管理力度，坚持专项治理与依法治理、综合治理、源头治理、系统治理相结合，创新制度、机制、方法，推进协同共治、共建共享，全面提升城市道路交通规划建设管理水平，为建设和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市创造有序、畅通、安全、绿色、文明的城市道路交通环境。

二、行动目标

2018年至2020年，通过实施城市道路交通文明畅通提升行动，整顿交通秩序，完善城市道路网络系统，健全静态交通设施，优化交通组织，促进绿色、节能、低碳交通方式的健康发展，提升城市道路交通效能和管理水平，实现下列行动目标。

（一）协同共治能力不断提高。城市交通管理综合协调机制进一步完善，城市规划、建设、管理一体化工作机制进一步健全，交通管理职责分工更加明确。建立政府领导下的城市交通综合治理机构，统筹研究解决城市交通发展中的突出问题。

（二）道路交通出行更加安全。交通事故研判、预防、应急处置等能力不断提升，城市道路力争不发生一次死亡10人以上的重大道路交通事故，一次死亡5人以上的道路交通事故逐年减少。因酒驾、机动车不礼让行人、超速、闯红灯等严重交通违法行为导致的交通事故逐年下降。

（三）道路通行更加有序顺畅。交通组织精细科学，道路资源和通行权分配合理，智能交通系统不断完善，总体路网运行顺畅，道路通行条件显著改善。城市主干路、次干路交叉口的科学渠化率均达到90％以上，交通标志、标线、隔离设施规范化设置率达到95％以上，交通信号灯规范化设置率达到100％。

（四）执法质量进一步提升。提高执法震慑力，严重影响道路通行效率的违法行为基本杜绝，常见多发交通违法行为明显减少。交通违法现场处罚率达到30％以上。

（五）出行结构不断优化。城市公共交通基础设施明显改善，公交运行速度和准点率显著提升，与其他交通出行方式高效衔接。非机动车和行人出行条件逐步改善，通行空间得到有效保障。公交出行分担率达到20％以上。

（六）道路承载能力明显提高。路网结构持续优化，道路级配合理、通达性提高，路内交通资源得到有效挖掘。城市建成区平均路网密度提高到8公里／平方公里，道路面积率达到15％。

（七）城市停车管理逐步完善。推动停车需求与供给的平衡，形成配建停车为主导、公共停车为辅助、路内停车为补充的停车格局。路外停车设施供应不足、占用挪用停车设施、停车秩序混乱等问题得到有效解决，停车资源充分有效利用，城市停车难状况得到缓解。

（八）文明守法意识全面提升。交通参与者交通出行守法意识、规则意识、安全意识、文明意识明显增强，交通信用评价、联合惩戒体系逐步完善。城市主干路机动车交通守法率达到95％以上，非机动车和行人交通守法率达到90％以上。

三、主要工作任务措施

（一）依法综合治理提升工程

1.健全城市交通管理长效机制。完善城市交通管理综合协调机制，逐步建立政府领导下的城市交通综合治理专门机构，加强城市交通发展政策研究，明确规划建设、交通运输、公安、城管执法等部门在城市交通管理工作中的职责任务，强化部门协调配合，建立各部门落实交通管理责任定期报告制度和工作会商制度，统筹研究城市交通拥堵问题，制定长远规划和政策措施，明确阶段性工作任务和工作目标。落实城市执法体制改革措施，明确停车管理机构，健全停车管理体制机制。健全完善监督考核机制，强化缓解城市交通拥堵的部门责任和属地责任。[市城市道路交通文明畅通提升三年行动计划（2018—2020年）领导小组负责（以下简称市行动计划领导小组），公安局、城市管理综合行政执法局、城乡建设规划服务中心、交通运输局具体负责]

2.推动解决交通管理难题。坚持依法治理城市交通，在法律授权范围内推动解决超标电动自行车和低速电动车管理难、停车难以及停车设施配建不足等交通顽症难题。针对网络预约出租汽车、分时租赁汽车等新业态、新问题，及早研究政策措施，加强市场监管，落实企业责任，促进有序健康发展。根据城市交通发展情况，制定完善道路交通管理相关地方性法规、政府规章，针对交通突出问题，编制地方标准，规范引导交通管理。（公安局、城市管理综合行政执法局、城乡建设规划服务中心、交通运输局、市政府法制办、邮政管理局分工负责）

3.建立健全部门联动综合执法体系。在市政府统一领导下，城乡规划、城乡建设、交通运输、城管执法、公安等部门密切协作，建立联合执法工作机制。清理整顿“马路市场”、占路经营，清除占道物，整治道路运输市场非法营运，清查整改遮挡交通设施的广告牌、管线、树木及其他植物，全面清理挪用、占用停车设施问题，严厉打击违规占道施工和挖掘道路、生产销售违规超标电动车辆和拼装改装车辆等违法行为，净化道路交通环境。加强道路运输“两客一危”车辆动态监管，严查违法违规运行及不按规定使用卫星定位装置等行为。及时传递城市工程车、公路客运、旅游客运、营转非大客车、危化品运输车等重点车辆交通违法及交通事故信息，为交通运输、住房保障、城乡建设等部门对驾驶人、运输企业及负责人依法实施惩处提供证据，提高其违法成本。（市行动计划领导小组负责，城市管理综合行政执法局、交通运输局、公安局、市场监督管理局、工业和信息化局具体负责）

4.保持城市交通秩序高压严管态势。持续开展常态化交通违法整治，以城市中心区、核心区为重点区域，严厉打击闯红灯、套牌假牌、酒驾毒驾等严重交通违法行为，严查违法停车、违法变道、不按规定让行及非机动车逆行、行人闯红灯等重点交通违法行为，严管电动自行车、低速电动车、工程运输车通行秩序。健全“交通违法随手拍”及交通违法举报机制，搭建违法举报平台，鼓励群众举报严重交通违法。定期对吸毒人员信息进行查询比对，依法注销其驾驶资质。充分运用科技手段提升执法效能，推广可查缉多种违法行为的交通技术监控系统、移动式交通违法行为记录设备，不断扩展非现场执法覆盖面。将驾驶证被暂扣、注销、吊销、记满12分的驾驶人作为重点对象，将其名下的车辆信息录入缉查布控系统，严查严控无资质驾驶人违法驾车行为。（公安局负责，市文明办、城市管理综合行政执法局配合）

5.改进城市交通管理勤务机制。健全城市道路交通管理分析研判机制，实时采集、加工、分析、挖掘、研判交通“大数据”，实行“日研判、周分析、月会商”工作模式，全维感知、自动识别、及时预警交通风险，实现交通管理情报制导、精确打击、精准防控。推行警情主导警务的指挥体系，建立责任明晰、动态管控的勤务机制，健全部门联动、多警联动、属地共治的管控模式，提高路面管控效率和执法效能。依托城市智能交通系统，建立集成化、专业化、扁平化的指挥体系，实现城市道路“点、线、面”全方位、立体化、网格化、无盲区管控。健全监督考核机制，激励履职尽责、严查失职渎职，提升路面见警率、管事率、现场执法率。2019年，要基本建立“情、指、勤、督、服”一体化现代警务机制。（公安局负责）

（二）交通组织提升工程

1.优化城市道路交通设计。开展城市交通堵点乱点挂牌治理和示范路口路段创建活动，树立典型样板，推动整改治理。针对道路路网结构不合理和道路功能不全、设施设置不合理的问题，根据交通流量变化规律，实施道路交叉口渠化改造和交通信号控制协同设计，合理布设交通设施，结合街区建设，规划实施微循环交通组织，通过多种交通控制措施，在时间上“削峰填谷”，在空间上“控密补稀”，缓解城市高峰时段交通拥堵情况，最大限度挖掘现有城市道路交通系统的通行能力。改进道路工程、市政工程等施工期间的道路交通组织和安全管理，做到施工交通组织方案科学，占道施工行驶路径指引及警告标识完善，占道施工作业区照明、隔离等交通安全设施齐备，有专人疏导交通，最大限度减少施工对道路交通的影响。（公安局、城市管理综合行政执法局、城乡建设规划服务中心分工负责）

2.持续推进交通信号设施规范化建设。持续推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化工作，道路交通标志、标线、信号灯设置清晰、准确、醒目，其中主、次干路用于执法的禁令、指示标志、标线规范设置率达到100%，交通信号灯灯具、灯色转换规范设置率达到100%。优化交通信号控制，中心城区70%以上的信号灯路口可以联网协调控制；示范道路上的信号灯路口实施协调控制，能够根据交通流量情况合理划分控制时段，制定多时段配时方案，并定期对控制方案进行优化；示范道路上信号灯路口的行人过街通行时间能够确保行人安全步行通过；示范道路上50%的信号灯路口有较为完善的交通流检测设备，能为信号方案优化工作提供数据支撑。合理设置道路隔离设施，确保其高度、强度及配套设施完全满足规范要求及人车安全通行需求。科学系统设置城市交通指路系统，确保指路标志设置层次清晰、系统，传递信息明确、连续。创新完善专业技术服务机制，引入社会技术力量，推动交通管理设施设计、建设、运行、维护、优化改进的专业化。全市信号灯多时段控制率达到100％，主干路信号灯违法抓拍设备设置率达到90％以上，信号灯联网控制率达到55％以上。（公安局负责，城市管理综合行政执法局配合）

3.构建精准高效的智慧交通管理体系。加快推进城市智能交通管理系统建设，集成视频监控、设施管理、事件采集、分析研判、信息发布等系统，创新应用汽车电子标识、缉查布控、事件检测和交通仿真等技术手段，实现道路状况自动感知、交通态势自动研判、信号控制自动调整、交通违法行为自动监测、路况信息自动发布。积极推进与相关部门和企业的信息系统对接，共享数据资源，打破“信息孤岛”，提升城市交通态势综合分析和管控能力。实现交通技术监控设备功能集成，逐步打破“电子警察”与“视频监控”“卡口”的界限，推动交通技术监控设备的执法、流量、事件采集功能的高效集成。（公安局、工业和信息化局、城市管理综合行政执法局、交通运输局负责）

4.强化交通出行诱导服务。充分利用互联网服务平台、短信平台、自主开发APP、微博、微信等，为群众提供交通路况、出行路线等信息查询服务，文明交通、安全出行等交通宣传提示服务以及临时交通管制、恶劣气候等信息推送服务。推动智慧停车系统建设，方便群众在线查询和预约停车泊位。加快公共交通信息服务系统建设，在中心城区公交站点设置到站提示等动态信息服务设备，开展基于互联网的公交乘车信息、来车实时信息等查询服务，为群众绿色出行提供便利。充分利用各类媒体平台及公安交通管理互联网平台、短信平台和手机APP，开展交管业务在线办理，满足群众需求。（公安局、城市管理综合行政执法局、工业和信息化局、交通运输局分工负责）

（三）交通建设优化工程

1.全面开展城市交通基础数据调查。组织专人并通过购买服务的方式借助专业机构技术力量，对人、车、路、设施特别是对城市道路、道路交叉口、交通设施、停车资源进行全面调查，摸清数量、位置、状态等情况，并建立数字化档案；开展交通组织优化、信号控制优化、交通设施或智能化系统维护、交通安全隐患排查或其他专业服务。坚持机制创新，积极构建城市交通综合信息共享平台，实现跨行业、跨部门交通信息共享和统计分析的科学化、规范化，为政府制定城市交通政策提供依据。（公安局、城市管理综合行政执法局、城乡建设规划服务中心、交通运输局分工负责）

2.完善城市综合交通规划。加强城市和交通系统发展规律的研究，在编制城市总体规划时，同步编制城市综合交通体系规划，坚持交通系统与用地开发、基础设施与运行管理的统筹协调，实现城市和交通系统协调发展。配套做好城市路网规划、公共交通、非机动车、步行交通系统规划、停车场规划、交通安全管理规划等交通专项规划的编制工作。制定规划年度实施计划，建立评估反馈和跟踪监督机制，根据城市交通发展出现的新情况、新问题及时调整完善规划。（公共交通专项规划编制由交通运输局牵头负责，非机动车、步行交通系统规划编制、停车场规划由城市管理综合行政执法局牵头负责，交通安全管理规划由公安局牵头负责）

3.推动优化城市路网结构。合理布局和优化城市路网结构，完善快速路、主干路、次干路和支路级配，将建成区内交通瓶颈路段、断头路、支路街巷等道路工程改造项目列入年度政府工程，并按计划完成。加强干线公路与城市道路有效衔接，推动干线公路与城市道路融合发展，实现城市内外交通顺畅衔接。落实“窄马路、密路网”的城市道路布局理念，加大次干路、支路、街坊路的建设、改造力度，实现建成区内道路长度与建成区面积的比值≥8km/km2，建成区支路长度占所有道路总长度的比例≥50%。结合街区建设与修复工程，对周边道路系统进行改造，发挥道路微循环系统作用，科学设计各类交通流的通行和停车空间，合理利用道路资源。（城市管理综合行政执法局、城乡建设规划服务中心分别牵头，公安局配合）

4.加强停车供给需求管理。在全面普查停车资源的基础上，加强停车设施建设，形成以配建停车为主体、路外公共停车为辅助、路内停车为补充的停车设施供给结构，实现城区停车泊位总数与城区汽车保有量比值≥1.1，路内停车泊位数量占城区停车泊位总数的比例≤12%。制定、完善停车场配建标准，分类确定公建设施的停车配建比例，每年新增配建及公共停车场总泊位数，与每年新注册汽车数量比值≥80%。路内停车泊位设置要兼顾交通安全和畅通，确保非机动车、行人通行安全性和连续性；要综合考虑道路交通状况和停车需求，实施停车累加收费、限时免费停车、分时段计费等措施，提高路内停车泊位周转率；要在禁止停车的路段和区域，设有相应的禁止停车标志、禁止停车标线，告知禁停区域、禁停时段；要通过设置违停抓拍设备、加大巡逻力度、实施联合执法等措施严管违法停车。加快停车场建设进度，优先以商贸区、医院、学校、集中居住区等地区为重点，挖掘用地潜力，在内部和周边区域增建停车设施。大力发展地下停车场和立体停车库等集约化停车设施，并按照一定比例配建电动汽车充电设施或预留建设条件。推动单位内部停车场对外开放，推广分时停车、错时停车、分类停车以及差异化的停车收费等措施，提高停车设施周转利用率。（城市管理综合行政执法局、公安局负责，发展和改革局、城乡建设规划服务中心、住房和城乡建设局、交通运输局配合）

5.健全交通影响评价制度机制。建立城市道路建设项目论证审查制度，规划建设、交通运输、公安交管等部门要对新建改建道路联合开展项目工程的前评估和后评估，强化与交通管理需求的衔接融合。制定完善建设项目交通影响评价实施细则，建立落实监督和审查机制。严格落实城市大型建设项目的部门联合验收制度，重点监督出入口设计、停车配建、交通组织以及配套设施的落实情况，督促整改交通隐患。（住房和城乡建设局、公安局牵头，城乡建设规划服务中心、城市管理综合行政执法局、交通运输局配合）

6.强化城市交通隐患治理。将城市道路交通安全发展理念和保障措施贯穿城市道路交通管理全过程，贯穿城市交通规划、建设、管理各环节，不断筑牢城市道路交通安全基础。结合巡逻管控开展交通安全隐患排查，发现影响人车安全通行的占道物、影响安全视距的障碍物，及时报告，及时协调处理。加强交通管理设施的全生命周期管理，每年开展设施安全性排查，对路上交通设施、科技设施及其他道路附属设施进行全面排查，消除断裂、碎裂、跌落、漏电、倒伏、移位、丢失等可能伤人、伤车的安全隐患。严格按照国家及地方城市道路桥梁养护技术规范要求，每年对城市道路桥梁进行养护、维修，及时发现问题和隐患，采取有效措施予以解决，确保所有的城市道路桥梁都纳入养护监督体系。强化监测监控，对道路检查井及井盖的安全状况进行日常巡护，发现安全隐患，及时采取有效措施，确保其处于安全运行的良好状态。（城市管理综合行政执法局、公安局分工负责）

（四）交通结构优化工程

1.加大公共交通优先发展力度。落实公共交通系统用地和资金保障，加大城市轨道交通、快速公交、常规公交等城市公共交通服务体系建设力度。优化公交线网布局，推动建成区公交站点500米内全覆盖。合理设计公交站点，提高城市道路港湾式停靠站设置比例，加强公交首末站停车场建设，实现示范道路上设置公交港湾式站台的数量与公交站台总数的比值≥30%。优化城市公交站点布局，加强与交通枢纽、停车场的衔接，促进便捷换乘。严格按照《无障碍环境建设条例》及相关技术标准，对公交车、场站设施实施无障碍改造，提高公交出行舒适度。大力推进城市公交专用道和公交优先信号设置，保障公交运行速度和准点率；提高公交发车频次，适当延长运营时间，提高服务品质。开展公交智能化调度系统建设，完善公交乘客出行信息服务系统，提高公交出行信息服务水平。推广定制客运、社区公交等多元化运输服务形式，满足不同群体的出行需求。加强公共交通运行情况评估和研判，及时调整和优化公共交通线网。逐步规划建设公交专用道，公交车进场率达到90％以上，高峰时段公交车平均运营车速大于20公里／小时，发车间隔符合要求的比例≥75%。（交通运输局牵头，公安局、城乡建设规划服务中心、城市管理综合行政执法局、住房和城乡建设局配合）

2.保障行人和非机动车安全顺畅通行。加强城市人行道、非机动车道系统规划和建设，建成区内主、次干路两侧设置连续的非机动车道、步行道及盲道，主、次干路非机动车道、步行道及盲道未被其他设施侵占；主干路交叉口合理设置非机动车道、隔离设施和非机动车停车等候区，双向6车道及以上路段中央和路口合理设置行人过街安全驻足区，科学设置行人过街信号灯。公共交通换乘枢纽周边配套规划和建设非机动车停车设施。加强电动自行车、公共自行车的通行和停放管理，结合综合运输发展水平，合理设定公共自行车的投放规模和停放站点，完善配套管理设施，规范通行停放秩序。（城市管理综合行政执法局、城乡建设规划服务中心、公安局、交通运输局分工负责）

3.改善城市货运车辆通行管理。优化城市物流配送、货物运输、工程运输、危险化学品运输等货运车辆的通行管理，完善公开、公平、公正的车辆通行管理制度，合理规划设置城市商业区、居住区、生产区和大型公共活动场地等区域的停车设施及行驶区域、路线、时间。加大货运车辆动态监管、信息化系统建设和数据共享力度，提高网络化、精细化管理水平。做好城市配送需求量调查预测工作，制定城市配送优先通行停靠政策，优化完善城市配送运力调控政策和通行保障机制，逐步解决城市配送车辆在城区内“通行难、停车难、装卸难”的问题。制定完善并严格落实相关技术标准，推动城市配送车型向标准化、厢式化发展，推广新能源配送车辆并给予通行便利。加快推进城市绿色货运配送示范工程。（交通运输局、城市管理综合行政执法局、公安局、商务局、邮政管理局分工负责）

（五）交通文明提升工程

1.广泛开展文明交通宣传。充分利用新闻媒体、社会宣传媒介特别是现代传播新媒介，广泛传播自律、包容、文明、礼让的现代文明交通理念，推动建立与汽车社会和现代社会相适应的交通文明。制作刊播文明交通公益广告，增强文明交通意识。鼓励开展“交通违法随手拍”“典型案例大曝光”等媒体行动，发挥媒体力量、社会力量，传播交通安全知识、文明理念、行为准则。深入开展“全国交通安全日”“公交出行宣传周”等主题宣传活动和文明交通进驾校、进学校专题活动，扩大宣传覆盖面和影响力，提升文明交通的群众参与度和知晓率。充分发挥公益组织、企业、社团、车友会等单位作用，组织开展交通安全文明体验等公益活动，广泛开展文明交通志愿服务活动，引导交通参与者自觉遵守交通法规。广泛开展文明交通行动，整治不文明交通行为，带动全省各级城市积极行动起来，共同营造文明、和谐、有序的良好交通环境。（文明办、公安局、教育体育局、交通运输局负责）

2.推进文明交通诚信体系建设。将交通运输行业诚信监管纳入运输行政管理日常工作，建立信用评价与审批事项关联机制，并作为政府采购、资格审查、评标的重要依据。严格按照《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《黑龙江省人民政府关于完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的实施意见》（黑政规〔2017〕5号）要求，对客运、货运、物流、快递、外卖等重点企业及相关人员的失信行为实施联合惩戒。建立个人信用基础数据库，整合机动车驾驶人、所有人基本信息和交通失信信息，生成文明交通信用记录档案，将严重交通违法行为纳入个人征信记录。将文明交通信用与职业准入、个人信贷、车辆保险、评优评先等挂钩，探索交通违法记录与商业车辆保险挂钩，对交通失信行为人实施相应惩戒。加快交通出行领域信用记录建设，建立健全交通出行领域信用信息采集、共享规则，严格保护组织、个人隐私和信息安全，依法向社会公开的信用信息应当及时通过部门网站公布，并及时主动向“信用中国”“信用交通”“122交通网”“信用黑龙江”网站推送。（公安局、交通运输局、市场监督管理局分工负责）

四、工作要求

（一）加强组织领导。市政府成立由分管副市长任组长的同江市城市道路交通文明畅通提升三年行动计划领导小组，市文明办、市政府法制办、公安局、住房和城乡建设局、城乡建设规划服务中心、城市管理综合行政执法局、交通运输局、市场监督管理局、工业和信息化局、发展和改革局、口岸办、教育体育局、邮政管理局为领导小组成员单位，领导小组办公室设在市公安局，负责组织协调各成员单位开展工作。各成员单位要结合工作实际及上级工作部署，制定具体实施方案，并建立部门联动、定期会商工作机制，研究解决城市交通重大问题，提出改善对策，抓好推动落实。

（二）加大资金投入。各有关部门要加大对城市道路交通文明畅通提升行动计划的资金投入力度，并纳入年度财政预算予以经费保障。加大道路和交通管理设施建设维护、交通工程设计咨询等专项资金的投入，完善、提升道路交通管理设施维护标准，建立与实际维护需求相匹配的经费投入增长机制。

（三）发动社会参与。建立公众参与机制，畅通公众参与渠道，主动征求社会各界对城市交通问题及治理对策的意见建议。建立交通自治机制，发挥行业、单位的自我约束和管理作用。建立健全政府购买社会化交通工程咨询与技术服务的机制，为研究城市交通管理政策、提出专业化设计方案、开展交通管理日常技术服务和维护智能化交通管理系统提供服务支撑。将城市道路交通文明畅通提升行动计划纳入文明城市创建重要内容。

（四）加强评估考核。各有关部门要按照《黑龙江省城市道路交通文明畅通提升行动计划测评指标体系》（2018版），结合民意征询、智能交通系统、互联网企业的数据，单独或联合开展阶段性评估考核工作，推动落实各项工作任务。省城市道路交通文明畅通提升三年行动计划领导小组每年10月组织开展实际效果评价，评价结果通报当地政府并向社会公布。市城市道路交通文明畅通提升三年行动计划领导小组负责提前组织各部门做好迎检准备。

附件：同江市城市道路交通文明畅通提升三年行动计划任务

分解表

附件：

| 同江市城市道路交通文明畅通提升三年行动计划任务分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 具体措施及内容 |  | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| 一、依法综合治理提升工程 | （一）、健全城市交通管理长效机制 | 1.城乡规划、城乡建设、交通运输、城管执法、公安等部门建立联合执法工作机制。明确规划建设、交通运输、公安、城管执法等部门在城市交通管理工作中的职责任务。 | 行动计划领导小组 | 规划服务中心、住建局、交运局、城管执法局、公安局 | 2019年6月 |
|  |  | 2.建立各部门落实交通管理责任定期报告制度和工作会商制度。 | 行动计划领导小组 | 规划服务中心、住建局、交运局、城管执法局、公安局 | 2019年6月 |
|  |  | 3.落实城市执法体制改革措施，明确停车管理机构，健全停车管理机制，明确各管理部门职责。 | 城管执法局 | 规划服务中心、住建局、公安局 | 2018年12月 |
|  |  | 4.建立公安交通管理部门、交通运输部门参与的交通影响评价和道路设计方案审查机制； | 城管执法局 公安局 | 交运局、住建局、规划服务中心 | 2019年12月 |
|  | （二）推动解决交通管理难题 | 1.制定规范管理网络预约出租汽车、分时租赁汽车等难题顽症、新业态的政策文件。 | 交运局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 2.推动解决超标电动车和低速电动车管理难问题。 | 公安局 | 邮政局、交运局 | 2020年12月 |
|  |  | 3、推动解决停车难、停车设施配建不足问题。 | 城管执法局 | 规划服务中心、住建局、交运局、公安局 | 2020年12月 |
|  | - 建立健全部门联动综合执法体系 | 1.清理整顿“马路市场”、占路经营，清除占道物，清查整改遮挡交通设施的广告牌、管线、树木及其他植物，全面清理挪用、占用停车设施问题，严厉打击违规占道施工和挖掘道路，净化道路交通环境。 | 城管执法局 | 交运局 公安局 | 2019年12月 |
|  |  | 2.整治道路运输市场非法营运和拼装改装车辆等违法行为，加强道路运输“两客一危”车辆动态监管，严查违法违规运行及不按规定使用卫星定位装置等行为。 | 交运局 | 公安局 | 2020年12月 |
|  |  | 3.严格查处销售违规超标电动车辆违法行为。 | 市场监管局 |  | 2020年12月 |
|  |  | 4.及时传递城市工程车、公路客运、旅游客运、营转非大客车、危化品运输车等重点车辆交通违法及交通事故信息。 | 公安局 | 交运局 | 实时推送 |
|  | （四）保持城市交通秩序高压严管态势 | 1.开展常态化交通违法整治，以城市中心区、核心区为重点区域，严厉打击闯红灯、套牌假牌、酒驾毒驾等严重交通违法行为，严查违法停车、违法变道、不按规定让行及非机动车逆行、行人闯红灯等重点交通违法行为。 | 公安局 | 文明办 | 2020年12月 |
|  |  | 2.严管电动自行车、低速电动车、工程运输车通行秩序。 | 公安局 | 城管执法局 | 2020年12月 |
|  |  | 3.定期对吸毒人员信息进行查询比对，依法注销其驾驶资质。 | 公安局 |  | 2020年12月 |
|  |  | 4.运用科技手段提升执法效能，推广可查缉多种违法行为的交通技术监控系统、移动式交通违法行为记录设备进行违法处罚，同时将驾驶证被暂扣、注销、吊销、记满12分的驾驶人作为重点对象，将其名下的车辆信息录入缉查布控系统。 | 公安局 |  | 2020年12月 |
|  |  | 5.建成区主干路全路段双向违法停车（占用行车道停车）比例≤4辆/km。 | 公安局 |  | 2020年12月 |
|  | （五）改进城市交通管理勤务机制 | 1.健全城市道路交通管理分析研判机制，实时采集、加工、分析、挖掘、研判交通“大数据”，实行“日研判、周分析、月会商”工作模式，全维感知、自动识别、及时预警交通风险，实现交通管理情报制导、精确打击、精准防控。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 2.推行警情主导警务的指挥体系，建立责任明晰、动态管控的勤务机制，健全部门联动、多警联动、属地共治的管控模式，提高路面管控效率和执法效能。依托城市智能交通系统，建立集成化、专业化、扁平化的指挥体系，实现城市道路“点、线、面”全方位、立体化、网格化、无盲区管控。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 3.健全监督考核机制，激励履职尽责、严查失职渎职，提升路面见警率、管事率、现场执法率。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 4.基本建立“情、指、勤、督、服”一体化现代警务机制。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
| 二、交通组织提升工程 二、交通组织提升工程 | （一）优化城市道路交通设计 | 1.建立城市交通堵点、乱点基础台帐，制定年度治理工作方案。 | 行动计划领导小组 |  | 2020年12月 |
|  |  | 2.重要堵点、乱点治理由市政府挂牌督办。 | 行动计划领导小组 |  | 2020年12月 |
|  |  | 3.规划实施微循环交通组织。 | 规划服务中心 | 公安局 | 2019年12月 |
|  |  | 4.加强城区内交叉口渠化改造，提高通行能力。 | 城管执法局 | 公安局 | 2019年10月 |
|  |  | 5.改进道路工程、市政工程等施工期间的道路交通组织和安全管理，施工交通组织方案要科学，占道施工行驶路径指引及警告标识完善，占道施工作业区照明、隔离等交通安全设施齐备，有专人疏导交通。 | 城管执法局 | 公安局 | 2018年11月 |
|  | （二）持续推进交通信号设施规范化建设 | 1.推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化工作，道路交通标志、标线、信号灯设置清晰、准确、醒目，其中主、次干路用于执法的禁令、指示标志、标线规范设置率达到100%，交通信号灯灯具、灯色转换规范设置率达到100%。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 2.逐步实现中心区信号灯协调控制，主干路行人协调二次过街控制；示范道路上的信号灯路口实施协调控制，能够根据交通流量情况合理划分控制时段，制定多时段配时方案，并定期对控制方案进行优化。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 3.中心城区70%以上的信号灯路口可以联网协调控制，相邻灯控路口间流量均衡。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 4.示范道路上信号灯路口的行人过街通行时间能够确保行人安全步行通过。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 5.示范道路上50%的信号灯路口有较为完善的交通流检测设备，能为信号方案优化工作提供数据支撑。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 6.系统设置城市交通指路系统。 | 公安局 |  | 2020年12月 |
|  |  | 7.信号灯多时段控制率达到100%，主干路信号灯违法抓拍设备设置率达到55%以上。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  | （三）构建精准高效的智慧交通管理体系 | 1.建立集成视频监控、设施管理、事件采集、分析研判、信息发布等系统。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 2.搭建具有交通信号联网控制功能，能够远程调控和优化信号方案，实现重点区域、重点路段、重要节点的信号联网。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 3.建立扁平化的指挥调度机制，制定完善警情处置预案。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 4.建立勤务备案、监督、考核机制。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 5.利用实时监测系统和评估城市道路网的交通运行状态，支撑交通管理优化措施。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 6.利用智慧交通管理系统对交通违法分布规律进行分析和研判，指导勤务精准部署；对交通事故分布规律、事故黑点等进行分析和研判，支撑事故预防措施；对民警执法质量进行分析和研判，监督预警执法不规范问题。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  | （四）强化交通出行诱导服务 | 1.利用互联网服务平台、短信平台、自主开发APP、微博、微信等，开展了以下交通信息服务： （1）交通路况、出行路线等信息查询服务； （2）文明交通、安全出行等交通宣传提示服务； （3）临时交通管制、恶劣气候等信息推送服务； （4）违法处理、办牌办证等交管业务在线办理服务。 | 公安局 |  | 2019年6月 |
|  |  | 2.推动智慧停车系统建设，方便群众在线查询和预约停车泊位。 （1）在中心城区公交站点设置到站提示等动态信息服务设备； （2）开展基于互联网的公交乘车信息、来车实时信息等查询服务。 | 城管执法局 | 交运局 | 2019年12月 |
| 三、交通建设优化工程 三、交通建设优化工程 | （一）全面开展城市交通基础数据调查 | 1.通过政府购买服务的方式，聘请社会专业机构开展交通组织优化、信号控制优化、交通设施或智能化系统维护、交通安全隐患排查或其他专业服务。 | 公安局 | 规划服务中心 住建局 城管执法局 | 2019年12月 |
|  |  | 2.通过政府购买服务的方式对停车资源进行全面调查，建立数字化档案。 | 城管执法局 |  | 2019年10月 |
|  | （二）完善城市综合交通规划 | 1.编制综合交通体系规划，由政府批准实施。 | 规划服务中心 | 城管执法局 住建局 交运局 公安局 | 2019年12月 |
|  |  | 2.编制公共交通专项规划，由政府批准实施。 | 交运局 | 规划服务中心 | 2020年12月 |
|  |  | 3.编制停车设施专项规划，由政府批准实施。 | 城管执法局 | 规划服务中心 | 2018年12月 |
|  |  | 4.配套做好城市路网规划、步行交通系统规划等交通专项规划的编制工作。 | 城管执法局 | 规划服务中心 公安局 | 2020年12月 |
|  |  | 5.配套做好交通安全管理规划的编制工作 | 公安局 | 规划服务中心 | 2019年12月 |
|  | （三）推动优化城市路网结构 | 1.建成区内路网密度（道路长度与建成区面积的比值）≥8km/km2。 | 规划服务中心 | 住建局 | 2020年12月 |
|  |  | 2.建成区支路长度占所有道路总长度的比例≥50。 | 规划服务中心 | 住建局 | 2020年12月 |
|  |  | 3.建城区内交通瓶颈路段、断头路、支路街巷等道路工程改造项目列入年度政府工程，并按计划完成。 | 城管执法局 | 住建局 规划服务中心 | 2020年12月 |
|  | （四）加强停车供给需求管理 | 1.城区停车泊位总数与城区汽车保有量比值≥1.1。 | 城管执法局 | 规划服务中心 住建局 | 2020年12月 |
|  |  | 2.路内停车泊位数量占城区停车泊位总数的比例要≤12%。 | 城管执法局 | 规划服务中心 公安局 | 2020年12月 |
|  |  | 3.每年新增配建及公共停车场总泊位数，与每年新注册汽车数量比值要≥80%。 | 城管执法局 | 规划服务中心 住建局 | 2020年11月 |
|  |  | 4.综合考虑道路交通状况和停车需求，实施停车累加收费、限时免费停车、分时段计费等措施，提高路内停车泊位周转率。 | 城管执法局 | 公安局 | 2018年12月 |
|  |  | 5.在禁止停车的路段和区域，设有相应的禁止停车标志、禁止停车标线，能够清晰明确的告知禁停区域、禁停时段。 | 公安局 |  | 2019年12月 |
|  |  | 6.中心城区设有禁停严管区或严管路段，并通过设置违停抓拍设备、加大巡逻力度、实施联合执法等措施严管违法停车。 | 公安局 |  | 2018年12月 |
| 三、交通建设优化工程 | （四）加强停车供给需求管理 | 7.加快停车场建设进度，优先以商贸区、医院、学校、集中居住区等地区为重点，挖掘用地潜力，在内部和周边区域增建停车设施。 | 城管执法局 | 规划服务中心 住建局 | 2019年10月 |
|  |  | 8.推动单位内部停车场对外开放，推广分时停车、错时停车、分类停车以及差异化的停车收费等措施，提高停车设施周转利用率。 | 城管执法局 |  | 2019年10月 |
|  | （五）健全交通影响评价制度机制 | 1.制定完善建设项目交通影响评价实施细则，建立落实监督和审查机制。 | 公安局 规划服务中心 | 城管执法局 住建局 交运局 公安局 | 2019年12月 |
|  | （六）强化城市交通隐患治理 | 1.每年开展交通管理设施安全性排查，对路上交通设施、科技设施及其他道路附属设施进行全面排查，消除安全隐患。 | 公安局 |  | 2020年12月 |
|  |  | 2.每年对城市道路桥梁进行养护、维修，及时发现问题和隐患，采取有效措施予以解决。 | 城管执法局 |  | 2020年12月 |
|  |  | 3.加强对井盖的安全状况进行日常巡护，发现安全隐患，及时采取有效措施。 | 城管执法局 |  | 2020年12月 |
| 四、交通结构优化工程 四、交通结构优化工程 四、交通结构优化工程 | （一）加大公共交通优先发展力度 | 1.开展定制公交、社区公交等多元化公交运输服务，满足不同群体出行需求。 | 交运局 |  | 2020年12月 |
|  |  | 2.优化公交线网布局，争取实现建成区公交站点500米内全覆盖。 | 交运局 | 城管执法局 | 2020年12月 |
|  |  | 3.合理设计公交站点，提高城市道路港湾式停靠站设置比例，示范道路上设置公交港湾式站台的数量与公交站台总数的比值≥30%。 | 交运局 | 住建局 城管执法局 | 2020年12月 |
|  |  | 4.示范道路上设置公交专用道，且公交专用道设置率（公交专用道里程与示范道路总里程比值）≥20%。 | 公安局 |  | 2020年12月 |
|  |  | 5.高峰期（工作日早7时至9时，晚17时至19时）公共交通车辆（不含轨道交通）发车间隔符合要求的比例≥75%。 | 交运局 |  | 2020年12月 |
|  |  | 6.公交车进场率达到90%以上，高峰时段公交车平均运营车速大于20公里／小时。 | 交运局 |  | 2020年12月 |
|  | （二）保障行人和非机动车安全顺畅通行 | 1.建成区内主、次干路两侧要规划设置连续的非机动车道、步行道及盲道。 | 城管执法局 | 住建局 规划服务中心 | 2019年12月 |
|  |  | 2.建成区内主、次干路非机动车道、步行道及盲道未被其他设施侵占。 | 城管执法局 | 公安局 | 2019年8月 |
|  |  | 3.主干路交叉口要合理设置非机动车道、隔离设施和非机动车停车等候区。 | 公安局 | 城管执法局 | 2019年12月 |
|  |  | 4.双向6车道及以上路段中央和路口合理设置行人过街安全驻足区。 | 公安局 | 城管执法局 | 2019年12月 |
|  |  | 5.推动在人流密集的区域，结合周边建筑、公交车站，规划和建设过街天桥设施。 | 城管执法局 | 规划服务中心 | 2020年12月 |
|  |  | 6.在示范道路非灯控路段人行横道前，机动车依法主动礼让行人。 | 公安局 | 文明办 | 2018年12月 |
|  |  | 7.合理设定公共自行车的投放规模和停放站点，完善配套管理设施，规范通行停放秩序。 | 城管执法局 |  | 2018年12月 |
|  | （三）改善城市货运车辆通行管理 （三）改善城市货运车辆通行管理 | 1.加大货运车辆动态监管，优化城市物流配送、货物运输、工程运输、危险化学品运输等货运车辆的通行管理，完善公开、公平、公正的车辆通行管理制度。 | 交运局 | 公安局 | 2020年12月 |
|  |  | 2.做好城市配送需求量调查预测工作，优化完善城市配送运力调控政策和通行保障机制，逐步解决城市配送车辆在城区内“通行难、停车难、装卸难”的问题。制定完善并严格落实相关技术标准，推动城市配送车型向标准化、厢式化发展，推广新能源配送车辆并给予通行便利。加快推进城市绿色货运配送示范工程。 | 交运局 | 邮政局 公安局 | 2020年12月 |
|  |  | 3.制定城市配送优先通行停靠政策并发布实施。 | 公安局 | 邮政局 交运局 | 2020年12月 |
|  |  | 4.合理规划设置城市商业区、居住区、生产区和大型公共活动场地等区域的货运车辆停车设施及行驶区域、路线、时间。 | 城管执法局 | 交运局 公安局 | 2019年12月 |
|  |  | 5.构建多部门参与的综合治理机制，持续开展联合执法，加强工程运输车辆的安全监管。 | 城管执法局 | 交运局 公安局 | 2018年12月 |
|  |  | 6.采取成立行业协会、构建诚信体系等措施，加强工程运输行业管理。 | 交运局 | 城管执法局 | 2019年12月 |
|  |  | 7.工程运输车辆采取统一外观标识、安装卫星定位装置、设置密闭设备等措施加强车辆安全管理。 | 城管执法局 | 交运局 公安局 | 2019年12月 |
|  |  | 8.通过规定工程运输车通行线路和通行时间、加强夜间营运管理等措施，规范工程运输车通行秩序。 | 城管执法局 | 交运局 公安局 | 2019年12月 |
| 五、交通文明提升工程 | （一）广泛开展文明交通宣传 | 1.组织“文明礼让斑马线”等主题活动 | 公安局 | 文明办、教体局、交运局 | 常态化开展 |
|  |  | 2.开展“全国交通安全日”、“公交出行宣传周”、“绿色出行宣传月”等主题宣传活动。 |  |  |  |
|  |  | 3.开展交通安全文明体验等公益活动。 |  |  |  |
|  |  | 4.开展文明交通志愿服务等制度化措施和宣传教育阵地建设。 |  |  |  |
|  |  | 5.推动开展“交通违法随手拍”“典型案例大曝光”等媒体行动。 |  |  |  |
|  | （二）推进文明交通诚信体系建设 | 1.要将交通运输行业诚信监管纳入运输行政管理日常工作，建立信用评价与审批事项关联机制。 | 交运局 |  | 2020年12月 |
|  |  | 2.将严重交通违法行为推送至中国信用网，纳入个人征信记录。 | 公安局 | 市场监管局 | 实时推送 |

抄送：邮政局。

同江市人民政府办公室　                  2018年12月3日印发